Lubaczów, 28.11.2018

ZP.232.25.2018

**Wszyscy zainteresowani**

**Wyjaśnienia, modyfikacja, przedłużenie terminu składania ofert**

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na przebudowę i modernizację systemu oddymiania klatek schodowych w obiektach Zamawiającego

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

1. W związku z terminem dostaw stolarki niezbędnej do wykonania przedmiotowego zadania i pracami, które trzeba wykonać dopiero po zamontowaniu stolarki- zwracamy się z u przejma prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 12 tygodni od podpisania umowy.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 12 tygodnia od daty zawarcia umowy.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji ogłoszenia w ten sposób, że pkt 2) otrzymuje brzmienie: „2) Termin wykonania zamówienia: 12 tygodni od daty zawarcia umowy”

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia **03.12.2018** do godz. 10. Otwarcie ofert w dniu 03.11.2018 o godz. 10.15

Zamawiający